**Plan Pracy:**

08.03 Opracowanie koncepcji projektu

15.03 Sporządzenie listy części

22.03 Koncepcja bazy danych

29.03 Wstępny model urządzenia

05.04 Dobór układu elektronicznego

12.04 Ostateczny model

19.04 Przygotowanie części

26.04 Złożenie mechanizmu

10.05 Podłączenie elektroniki

17.05 Pisanie programu

24.05 Pisanie programu

31.05 Uruchomienie

07.06 Testy i dobór odpowiednich proporcji

14.06 Oddanie projektu